**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1400700000316001**

**ИКЗ: 213040300166304030100100060024299244**

с. Кырлык «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

*(соответствует дате подписания усиленной*

*квалифицированной электронной подписи Заказчика)*

**Сельская администрация Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Малташева Аткыр Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ЧСЗ-1»,** именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Малых Антон Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании п**ротокола подведения итогов электронного аукциона № 0177300006021000003** от 12.11.2021 заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок **выполнить работы по обустройству хоккейной коробки по адресу:** **Республика Алтай Усть-Канский район с.Кырлык ул.Аргымак,3А в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» формирование современной городской среды**  (далее – работы/объект),в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, сметной документацией, техническим заданием, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в установленном настоящим Контрактом порядке.

1.2. Место выполнения работ (адрес объекта): Российская Федерация, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Кырлык,ул.Аргымак,3А.

1.3. Источник финансирования: Бюджет МО «Кырлыкское сельское поселение»

1.4. Настоящий контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона и документацией об аукционе в электронной форме, заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт.

1.5. Идентификационный код закупки в соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: **213040300166304030100100060024299244**

1.6. Единицей измерения данной закупки (объекта) считать условную единицу в количестве 1, со стоимостью (ценой), указанной в п. 2.1. Контракта.

**2.** **Цена Контракта**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: **1460800 (Один миллион четыреста шестьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен*.***

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с [законодательством](http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1) Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

2.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, собственными и/или привлеченными силами и средствами.

2.6. Цена Контракта включает в себя расценки и цены по всем видам и категориям работ, а также все налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Контракта, расходы на транспортировку материалов и прочего инвентаря, уборку строительного мусора, погрузочно-разгрузочные работы, режимные работы и на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта, непредвиденные расходы и др. расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.7. Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы и материалы, в том числе на используемые товары при выполнении работ.

2.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и используемых при выполнении работ товаров и иных условий Контракта.

2.9. Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объема предусмотренных Контрактом работ при изменении потребности в таких работах.

**3. Оплата выполненных работ**

3.1. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится в течение 15 рабочих дней на основании промежуточного акта выполненных работ, после полного завершения всех работ включенных в этап выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов.

3.4. Авансовый платеж не предусмотрен.

3.5. Валюта, используемая для расчетов — рубль Российской Федерации.

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.2. **Общий срок выполнения работ с момента заключения контракта до 01.08 2022 г.**

4.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

**5. Обеспечение ремонтных работ материалами и оборудованием**

5.1. Обязанность по обеспечению работ строительными материалами, деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик.

* 1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.
  2. Используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования.
  3. Подрядчик несет ответственность за обнаруженную невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
  4. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации Контракта материалов, машин и механизмов и результата выполненных работ до момента их сдачи Заказчику.
  5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, машин и механизмов и результата выполненных работ до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

**6. Права и обязанности Подрядчика**

6.1. Для реализации настоящего Контракта Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием, и сдать их Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

6.1.2. Обеспечить:

выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, сметным расчетом, СНиП, ГОСТ;

качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

в период выполнения работ, выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и безопасности работ, по санитарному и противопожарному состоянию строительной площадки;

содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.1.3. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, в том числе строительный мусор в места его утилизации, собственными средствами и силами.

6.1.4. Письменно уведомлять Заказчика для освидетельствования скрытых работ за 2 рабочих дня до их закрытия. Подрядчик, в соответствии с требованиями нормативных документов, оформляет акты на скрытые работы установленной формы и визирует их представителем Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.1.5. При готовности сдачи работ Подрядчик в 5-ти дневный срок должен известить об этом Заказчика.

6.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненных работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

6.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.9. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ.

6.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, за координацию их деятельности.

6.1.11. Гарантировать качество используемых материалов и выполненных работ.

6.2. **Подрядчик вправе:**

6.2.1. Подрядчик вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Контракта.

6.2.2. Потребовать указаний и разъяснений по вопросам, связанным с выполнением работ по Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

6.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.4. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом по согласованию с Заказчиком.

6.2.5. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в настоящем Контракте.

6.2.6. Привлекать к выполнению работ, указанных в Контракте, соисполнителей (субподрядные организации). Соисполнитель, субподрядная организация должна соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие работы.

**7. Права и обязанности Заказчика**

7.1.1 Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая техническое и организационное сопровождение.

7.1.2. Сообщить Подрядчику сведения об отводе мест для складирования строительного мусора.

7.1.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.1.5. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

**7.2. Заказчик в праве:**

7.2.1. Осуществлять контроль и надзорза ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

7.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ

7.2.4. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

7.2.5. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

7.2.6. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

7.2.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом или в срок, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

7.2.8. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за проведением работ на объекте, проведения внешней экспертизы и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).

**8. Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

8.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится на весь предусмотренный Контрактом объем работ.

8.2. Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.

8.3. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может производиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

8.4. Приемка работ, указанных в акте выполненных работ, на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления). По результатам приемки работ Заказчиком подписываются акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

8.5. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.

8.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса РФ.

8.7. Дата подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 является датой выполнения Подрядчиком работ.

8.8. В случае если в ходе проведения процедуры приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, либо выполненные с отступлением строительных норм и правил, а равно, если на момент приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, указанные в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2, Стороны составляют протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 7 (семь) календарных дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки работ, в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

8.9. Заказчик вправе потребовать исправления недостатков работ от Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных работ в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки.

8.10. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 3 (трех) дней момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами, содержащимися в представленном протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы) или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему Контракту.

8.11. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов), либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в пункте 8.10 Контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей.

8.12. Повторная процедура приемки работ проводится в порядке, установленном настоящей статьей Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.

8.13. Подрядчик не позднее чем за 3 (три) календарных дня до окончания выполнения всех работ по Контракту извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ. Сдача и приемка всех работ по Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8.2–8.12 Контракта.

8.14. Право собственности на результат работ, включая строительные/отделочные материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по Контракту работ, строительных/отделочных материалов и оборудования, переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи объекта, а в случае досрочного расторжения Контракта – с даты расторжения Контракта.

**9. Качество и гарантии подрядчика по выполненным работам**

9.1. Подрядчик гарантирует

9.1.1.Качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество.

9.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектно – сметной документацией и действующими нормами и техническими регламентами, принятые в установленном порядке.

9.1.3. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, в срок, указанный в претензии (требовании) Заказчика, с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии (требовании) Заказчика;

9.1.4. Бесперебойное функционирование Объекта, указанного в п. 1.1 Контракта при выполнении работ и его последующей эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок на ремонтные работы – 3 года. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта приёмочной комиссии о приёмке выполненных работ (акта приёмки Объекта в эксплуатацию и/или окончательного (последнего) акта по форме КС2).

9.5. В случае если в период гарантийных обязательств Объекту или его части будет причинен ущерб, обнаружены недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика, последний обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) и повреждения за свой счёт и в согласованные в установленном порядке сроки.

9.6. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ иную организацию (третьи лица). Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием компенсации затрат перед третьими лицами, привлечёнными Заказчиком для устранения выявленных недостатков (дефектов) в период гарантийных обязательств.

9.7. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

**10. Ответственность сторон**

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ([Постановление](consultantplus://offline/ref=5D24AAA0C850B05A4E8CC7BE5F2964B6B25D651FC9CDCBFB8CD279A112D3hBE) Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней [ключевой ставки](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163) Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331074/#dst100012), установленном Правительством Российской Федерации.

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331074/#dst100018), установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 4 - 8](https://base.garant.ru/71757358/447c2b4ac27c58797ee9daf37e05823b/#block_1004) Правил № 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](https://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_30101) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [Федеральным законом](https://base.garant.ru/70353464/)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

10.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

10.14. Сумма неустойки, предъявленная Подрядчику Заказчиком, уплачивается Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход Бюджета Республики Алтай по реквизитам, указанным в требовании (претензии) о взыскании неустойки, с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 15-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика. Иной порядок уплаты Подрядчиком неустойки, может быть применен в соответствии с условиями настоящего Контракта или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.16. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

**11. Обеспечение исполнения Контракта**

11.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются:

Банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

11.3. Размер обеспечения исполнения Контракта 5% от цены контракта, что составляет: **73040 (Семьдесят три тысяча сорок) рублей 00 копеек.**

11.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=ECADC3BC3E3144AC0DA529EC9A32E3258144AC6EDB5FCD23FD96628785D41A52ACA332A9C3B368C5AC66CCC2D9760D3520CB98EAg4aEE) № 44-ФЗ «О контрактной системе», или внесением денежных средств на счет:

***Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы обеспечения исполнения контракта:***

ИНН 0403001663

КПП 040301001

БИК 018405033

л/с 03773003070

ЕКС 40102810045370000071

КС 03100643000000071

Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г.Горно-Алтайск

КБК 8020503011F255550244

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. В случае понижения начальной (максимальной) цены контракта на 25% и более, в соответствии со ст.37 44-ФЗ в отношении Подрядчика применяются антидемпинговые меры, и контракт заключается только после предоставления Подрядчиком информации, подтверждающей добросовестность, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке, в соответствии с ч. 3 ст.37 Федерального Закона № 44-ФЗ, или обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке.

11.6. При определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 № 44-ФЗ «О контрактной системе», Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 № 44-ФЗ «О контрактной системе», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных № 44-ФЗ «О контрактной системе» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.8. Возврат денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечение исполнения гарантийных обязательств согласно контракта, осуществляется **в течение 15 (пятнадцати) дней** со дня подписания Заказчиком итогового акта выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту.

11.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

11.10. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по контракту (просрочки исполнения обязательств по контракту, недопоставки товаров по контракту, поставки товара ненадлежащего качества и другое неисполнение обязательств по контракту), обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде передачи денежных средств, банковской гарантии остается у Заказчика, возврат денежных средств Подрядчику не производится. Обеспечение исполнения контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту.

12. Обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком до осуществления Заказчиком приемки поставленного товара.

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 5% - от начальной максимальной цены Контракта и составляет **91 827,36 руб. (Девяносто одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 36 копеек.** Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, Подрядчик предоставляет Заказчику в сроки, указанного события предусмотренного п. 8.2. Контракта.

12.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями [Федерального закона](http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/0) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/95) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12.5. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

12.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/30101) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12.7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

**13. Срок действия Контракта**

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2022 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами.

**14. Порядок изменения, расторжения Контракта**

14.1. При заключении и исполнении контракта установлена возможность изменений условий настоящего контракта в соответствии с положениями ФЗ-44 в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

14.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. Сокращение объема работы, при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы.

14.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара (выполнение работ), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

14.4. Условия Контракта, заключенного по результатам торгов в случае, когда его заключение допускается только путем проведения торгов, могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия Контракта, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных случаях (ч. 8 ст. 448 ГК РФ).

14.5. При изменении банковских реквизитов Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 5-ти банковских дней, в виде уведомления, которое будет являться неотъемлемой частью Контракта. В случае несвоевременного уведомления, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет Подрядчика, несет Подрядчик.

14.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

* Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
* Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Контракта стало очевидно, что работы не будут исполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
* отступления в выполнении работ от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
* выполнение работ произведены не в полном объеме при этом, отказ от приемки работ производиться в части, соответствующей не предоставленному исполнению обязательств по исполнению работ.

14.8. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты работ;

Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке работ.

14.11. Подрядчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.12. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

14.13. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

14.14. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, исполненных Подрядчиком.

14.15. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**15. Разрешение споров**

15.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Контракта, разрешаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Алтай. Срок рассмотрения претензий Сторонами - 10 дней, с момента получения претензии.

**16. Конфиденциальность, антикоррупционная оговорка**

16.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего Контракта. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершенно преднамеренно или случайно.

16.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной конфиденциальной по настоящему Контракту, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.

16.3. Конфиденциальной по настоящему Контракту признается информация, разглашение которой может причинить вред интересам Сторон.

16.4. При неисполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предполагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.5. При неисполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.

16.6. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменном виде. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнения обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

**17. Прочие условия**

17.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

17.3. Изменения, дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью в том случае, если подписаны уполномоченными представителями обеих сторон, имеют одинаковую юридическую силу.

17.4. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего Контракта утратят свою силу, Стороны обязуются согласовать порядок исполнения Контракта, при этом все остальные его положения остаются обязательными для сторон.

17.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью.

16.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение работ,

Приложение № 3 – Акт выполненных работ (образец);

Приложение № 4 – Сметная документация.

**18. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Сельская администрация Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай**  **Адрес:** Российская Федерация, 649456, Алтай Респ, Усть-Канский р-н, Кырлык с, УЛ. Сартакпая , 38  ИНН 0403001663,КПП 040301001  БИК 018405033,л/с 05773003070  ЕКС 40102810045370000071  КС 03100643000000071  Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г.Горно-Алтайск  КБК 8020503011F255550244  **Адрес электронной почты:** kyrlyk2011@mail.ru тел. +7(38847) 27-3-23 | **Подрядчик:**  **Общество с ограниченной ответственностью «ЧСЗ-1»**  Местоположение: 454031, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ДЕГТЯРЕВА, ДОМ 102, КОРПУС А, КВАРТИРА 8  Почтовый адрес: 454025 Челябинск Дектярева 102а-8  ИНН 7460033294 КПП 746001001 454053  р/с 40702810907110029493 ПАО «Челиндбанк» к/с 30101810400000000711 БИК 047501711  Тел./факс: 8-919-300-68-99; +7(351)7299129, 2358299  E-mail: afkduggi@mail.ru stroy@metalkom.ru |
| Глава /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малташев А.В./ | Директор/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малых А.А. |

Приложение №1

к контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | **выполнить работы по обустройству хоккейной коробки по адресу:** **Республика Алтай Усть-Канский район с.Кырлык ул.Аргымак,3А в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» формирование современной городской среды** | Условная единица | 1 | 1460800,00 | 1460800,00 |
|  | Итого: 1460800,00 | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Сельская администрация Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай**  **Адрес:** Российская Федерация, 649456, Алтай Респ, Усть-Канский р-н, Кырлык с, УЛ. Сартакпая , 38  ИНН 0403001663,КПП 040301001  БИК 018405033,л/с 05773003070  ЕКС 40102810045370000071  КС 03100643000000071  Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г.Горно-Алтайск  КБК 8020503011F255550244  **Адрес электронной почты:** kyrlyk2011@mail.ru тел. +7(38847) 27-3-23 | **Подрядчик:**  **Общество с ограниченной ответственностью «ЧСЗ-1»**  Местоположение: 454031, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ДЕГТЯРЕВА, ДОМ 102, КОРПУС А, КВАРТИРА 8  Почтовый адрес: 454025 Челябинск Дектярева 102а-8  ИНН 7460033294 КПП 746001001 454053  р/с 40702810907110029493 ПАО «Челиндбанк» к/с 30101810400000000711 БИК 047501711  Тел./факс: 8-919-300-68-99; +7(351)7299129, 2358299  E-mail: afkduggi@mail.ru stroy@metalkom.ru |
| Глава /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малташев А.В./ | Директор/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малых А.А. |

Приложение №2

к контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

**выполнить работы по обустройству хоккейной коробки по адресу:** **Республика Алтай Усть-Канский район с.Кырлык ул.Аргымак,3А в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» формирование современной городской среды**

Полный перечень и объем выполняемых работ указан в сметной документации.

**Функциональные, технические и качественные характеристики,**

**эксплуатационные характеристики объекта закупки**

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящей Технической частью, Ведомостью объемов работ, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 71.13330.2017. Свод правил.

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

# - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4);

# - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой);

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

**Порядок и условия выполнения работ:**

В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ Подрядчик должен осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения.

При выполнении работ Подрядчик должен:

- провести инструктаж работникам по технике безопасности с оформлением соответствующих документов;

- предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;

- перед началом производства работ согласовать с Заказчиком график отключения и подключения сетей электроснабжения;

- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;

- предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. Складирование мусора на территории Заказчика и прилегающей к ней территории не допускается;

- обеспечить сохранность, существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций Заказчика.

Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного работника Подрядчика.

Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. Заказчик на время выполнения Работ помещения для проживания работников Подрядчика не предоставляет.

Подрядчик обеспечивает безопасность Работ и несет ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и пожарной безопасности, а также за последствия этих нарушений.

Общий срок выполнения работ с момента заключения контракта до 01.08.2021

**Требования к результатам закупки**

Результатом закупки является выполнение работ по благоустройству спортивной площадки по адресу: Республика Алтай Усть-Канский район, с.Яконур в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» формирование современной городской среды в полном объеме в соответствии с Технической частью и надлежащим качеством.

**2. Приложения:**

1. Сметная документация.

Приложение №3

к контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (образец)

с.Кырлык «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Сельская администрация Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Малташева Аткыр Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЧСЗ-1», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Малых Антон Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям контракта.

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «\_\_\_» \_\_\_ 2021 г., фактически выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены,/не выявлены

5. Результаты выполненных работ по Контракту:\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Сельская администрация Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай**  **Адрес:** Российская Федерация, 649456, Алтай Респ, Усть-Канский р-н, Кырлык с, УЛ. Сартакпая , 38  ИНН 0403001663,КПП 040301001  БИК 018405033,л/с 05773003070  ЕКС 40102810045370000071  КС 03100643000000071  Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г.Горно-Алтайск  КБК 8020503011F255550244  **Адрес электронной почты:** kyrlyk2011@mail.ru тел. +7(38847) 27-3-23 | **Подрядчик:**  **Общество с ограниченной ответственностью «ЧСЗ-1»**  Местоположение: 454031, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ДЕГТЯРЕВА, ДОМ 102, КОРПУС А, КВАРТИРА 8  Почтовый адрес: 454025 Челябинск Дектярева 102а-8  ИНН 7460033294 КПП 746001001 454053  р/с 40702810907110029493 ПАО «Челиндбанк» к/с 30101810400000000711 БИК 047501711  Тел./факс: 8-919-300-68-99; +7(351)7299129, 2358299  E-mail: afkduggi@mail.ru stroy@metalkom.ru |
| Глава /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малташев А.В./ | Директор/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малых А.А. |

Приложение №3

к контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Прилагается отдельным файлом)

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Сельская администрация Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай**  Адрес: Российская Федерация, 649456, Алтай Респ, Усть-Канский р-н, Кырлык с, УЛ. Сартакпая , 38  ИНН 0403001663,КПП 040301001  БИК 018405033,л/с 05773003070  ЕКС 40102810045370000071  КС 03100643000000071  Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г.Горно-Алтайск  КБК 8020503011F255550244  Адрес электронной почты: kyrlyk2011@mail.ru тел. +7(38847) 27-3-23 | **Подрядчик:**  **Общество с ограниченной ответственностью «ЧСЗ-1»**  Местоположение: 454031, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ДЕГТЯРЕВА, ДОМ 102, КОРПУС А, КВАРТИРА 8  Почтовый адрес: 454025 Челябинск Дектярева 102а-8  ИНН 7460033294 КПП 746001001 454053  р/с 40702810907110029493 ПАО «Челиндбанк» к/с 30101810400000000711 БИК 047501711  Тел./факс: 8-919-300-68-99; +7(351)7299129, 2358299  E-mail: afkduggi@mail.ru stroy@metalkom.ru |
| Глава /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малташев А.В./ | Директор/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Малых А.А. |